第三章 采购需求

- 本部分一般应包含但不限于如下主要内容：

- 采购内容；

- （一）2025年楚烟数科资产管理数据中心建设项目是实现资产数智化管理的核心载体，本数据中心建设需达成四大核心目标：（1）打造资产管理中心，实现资产全生命周期闭环管理；（2）构建资产运营中心，优化资产配置与经营策略；（3）建设预警监管中心，强化风险动态管控能力；（4）搭建用户服务中心，提升内外用户服务效率。同时，需搭建资产管理数据中心基础框架，初步实现湖北省烟草系统资产管理与运营的数字化转型，完成软件设计、开发、实施全流程工作。

- 采购内容：

- 1.资产数智门户：工作台、领导看板、门户展示

- 2.资产管理中心子系统（资产（不动产 ）数据仓库）：资产档案、资产维护、资产规划、报表中心、资产巡检。

- 3.资产运营中心子系统：资产租控、租赁管理、客户管理、合同管理、履约管理、收费管理、报表中心。

- 4.预警监管中心子系统：领导预警看板、预警配置、预警提醒、预警处理、考核管理、报表中心。

- 5.用户服务中心子系统：在线看房、我的合同、身份认证、维修维护、账单催缴、电子账单、开票申请、电子收据、我的帮助。

服务地点：甲方指定地点

服务期限：合同生效后2个月内

服务期：一年

- 二、合同金额；合同总金额（含6%税价）：   （小写） 合同总金额：   （大写）

合同履行期间，如遇国家税率调整，以合同约定的不含税价作为基准价，对税率和价税合计做相应调整。调整时间界定按照国家相关规定执行。

- 付款方式：

- 第一期款：本合同生效，系统上线后，乙方提交《系统上线确认报告》30日内，甲方应向乙方支付合同总金额的30%款项；

- 第二期款：系统稳定运行满三个月后，乙方提交验收报告，甲方在 30日内内支付合同总额的 65%；​

- 第三期款：剩余合同总额的 5% 作为质保金，待 1 年维保期结束且系统无问题、甲乙双方确认后，甲方在 1 个月内不计利息一次性支付尾款。

- 甲方第一次付款前，乙方应当向甲方交付与本合同总金额等额的发票。发票类别为：增值税专用发票，发票税率为：6%。

- 服务要求；

- 乙方需在项目终验合格后15个工作日内，提交全套系统及接口的源代码(包括后端代码、前端代码、数据库脚本)，且源代码需满足“可执行、可验证”要求(即甲方可通过源代码重新编译部署系统，且功能与原系统一致);

- 若乙方未按要求提供源代码或源代码存在缺失、无法编译等问题，甲方有权拒绝支付剩余款项，且乙方需承担相应违约责任。

- 五、验收标准及方法；

- 1.验收方法：分节点验收

- 第一次验收，系统完成开发并上线。

- 第二次验收，系统上线正常运行满 3 个月。

- 第三次验收，项目免费维保1年结束后。

- 经甲方确认并同意，软件运行中的细节性修改和完善调整，以及个别功能模块由于甲方内部原因的需求未确定、应用不够等因素不影响项目的终验，上述问题由乙方在维护阶段无偿负责解决，乙方应无偿提供技术支持。

- 2.验收条件：乙方完成合同约定相关服务内容。

- 3.验收内容：合同约定的服务事项。

- 4.验收标准：项目验收时，须提供以下文档：

- 项目需求规格说明书，项目技术报告，项目合同，概要设计或蓝图，项目原型设计，详细设计，系统测试报告，项目试运行报告，项目技术文档（系统用户使用手册、系统维护手册等技术文档），可编译运行的源代码，软件著作权，等保测评，渗透测试，代码审计。

- 5.验收时间：合同签订之日起12个月之内服务。系统上线正常运行满 3 个月进行验收。

- 六、售后服务

- 1.	质量保证：系统开发需符合行业质量标准，无功能性缺陷、数据安全漏洞；

- 2.  运维期限：从项目终验合格之日起，提供一年免费维护服务，包括系统故障排查、功能优化、数据支持等全场景；

- 3.	乙方保证对甲方工作人员进行本系统操作和使用培训，培训批次不少于3批、每批培训时长不少于8课时，培训地点甲方指定；培训大纲需涵盖系统操作（如资产登记、合同签订）、管理员维护（如用户权限配置、数据备份）、常见问题处理等内容，且需配套提供培训讲义（纸质版 + 电子版）、操作视频教程、考核题库等资料，确保培训效果。

- 4.	在标的产品系统实施完毕后一年内，提供以下运维服务：

- （1）升级服务：若系统出现功能性缺陷、数据安全漏洞或兼容性问题，乙方需在接到甲方通知后 24 小时内提供软件升级方案，72 小时内完成升级（复杂问题可协商延长，但最长不超过 5 个工作日）；​若甲方提出合理的功能优化需求（如报表格式调整、操作流程简化），乙方需在 10 个工作日内完成优化开发与上线，且不额外收取费用。

- （2）报表服务：根据甲方财务、资产等业务部门的需求，协助制作定制化报表（如月度资产空置率报表、季度租金收缴统计报表）；报表制作需在接到需求后 5 个工作日内完成，且需配合部门进行数据核验，确保报表数据准确性与可读性。​

- （3）响应服务：响应时效：提供 7×24 小时技术响应服务，甲方通过电话、邮件等方式发起需求后，乙方需在 1 小时内响应（确认需求、告知处理方案）；故障解决时效：一般故障（如操作报错、数据查询异常）需在 4 小时内解决；复杂故障（如服务器宕机、数据库异常）需在 8 小时内提供临时解决方案（如切换备用服务器），24 小时内彻底解决，避免业务中断。

- （4）后台服务：咨询渠道：提供热线电话、专属 Email、传真等固定咨询渠道，渠道信息需在运维启动前提交甲方备案，且不得随意变更；咨询处理：对甲方提出的系统操作咨询、技术疑问，需在 2 小时内给予明确答复；无法即时解答的复杂问题，需记录问题详情并跟踪处理，48 小时内反馈解决方案。​